ПЛАН

создания инвестиционных и инфраструктурных объектов

в Партизанском городском округе на период до 2025 года

(по состоянию на 1.01.2021 года)

| № п/п | Наименование объекта, производственная мощность, потребность в энергоресурсах | Инициатор создания объекта | Фактическое состояние объекта (проектирование, строительство, эксплуатация) | Место расположения объекта | Объем финансирования, млн. руб. | Источники финансирования(федеральный бюджет, бюджет края, собственные средства, прочие источники) | Сроки реализации, годы | Планы, программы (федеральные, краевые, муниципальные, пр.), предусматривающие создание объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Производство древесных пеллет» | ООО « ВИНД – СМАЙЛ НАХОДКА» | Проектирование | Район 73 участка г. Партизанск | 20,0 | Собственные средства общества | 2019-2020г- 1 этап 2020-2025гг -2 этап | Резидент СПВ инвестиционный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство торгового комплекса в городе Партизанске | ООО «Радио Приморье» | Проектирование, начало строительства | ул. Ленинская, район швейной фабрики «Молодежная» | 35,748 | Собственные средства общества | 2017-2021 | Резидент СПВ инвестиционный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация баз отдыха эконом – класса | ООО «Радио Приморье | Проектирование |  | 8,545 | Собственные средства общества | 2018- 2021 | Резидент СПВ инвестиционный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство мусоросортировочного комплекса твердых бытовых отходов производительностью до 30000 тонн в год | ООО «Жилсервис» | Проектирование | Район шахты 20, рядом с полигоном твердых бытовых отходов | 20,0 | Собственные средства общества | 2017-2028 | Резидент СПВ инвестиционный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам предоставленнымна бесплатной основе гражданам, имеющим трех детей и более детей, а также молодым семьям в районе ул. Островского, ул. Киевская в г. Партизанск | Администрация Партизанского городского округа | Планируется к реализации | Партизанский городской округ | 29,927 | Средства местного бюджета- 18,73 Краевой бюджет -11,196 | 2017 -2021гг. | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО» на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация Партизанского городского округа | Идет реализация | Партизанский городской округ | 131,334 | Всего - 57486,00 тыс. рублей, (доля местного бюджета в размере 3%) | 2017 -2021гг. | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО» на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт подпорных уличных стенок в районе жилых домов, проектные и изыскательские работы на строительство подпорных уличных стенок в районе жилых домов | Администрация Партизанского городского округа | Идет реализация | Партизанский городской округ | 0,129 | Средства местного бюджета | 2017 -2021гг. | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО» на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт дворовых территорий | Администрация Партизанского городского округа | Идет реализация | Партизанский городской округ | 119,415 | Местный бюджет -4,133 Краевой бюджет – 8,14 Федеральный бюджет – 102,234 Внебюджетные источники – 4,878 | 2018*-2022 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2022годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт территорий общего пользования | Администрация Партизанского городского округа | Идет реализация | Партизанский городской округ | 87,291 | Местный бюджет -1,7 Краевой бюджет – 6,103 Федеральный бюджет – 79,47 Внебюджетные источники – 0 | 2018*-2022 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2022годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» | Администрация Партизанского городского округа | Идет реализация | Партизанский городской округ | 28,454 | Местный бюджет -0,854 Краевой бюджет – 27,6 | 2019-2022годы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2022годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт плавательного бассейна в г. Партизанске; Реконструкция гребной базы «Олимпийская», реконструкция гостиницы в пос. Лозовый, строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе | Администрация Приморского края | Разработка ПСД | Партизанский городской округ, пос. Лозовый | 280,3 | Краевой бюджет – 280,3 | 2019-2024 | Дорожная карта по достижению показателей Указа Президента РФ от 07.05.2018г. №204. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Глубокая переработка рыбы и морепродуктов в Приморском крае | ООО «Абалон» | Разработка ПСД | Район 73 участка г. Партизанск | 290,718 | Собственные средства | 2019-2021 | Резидент СПВ инвестиционный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы электроснабжения и зрительного зала ДК «Лозовый» - | Администрация ПГО |  | Район Лозового, г. Партизанск | 10,277млн. руб. | 10 277,71 (местный бюджет – 308,32 тыс.рублей, субсидий из краевого бюджета – 9 969,39 тыс.рублей | 2020год | Муниципальная программа «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории в детских садах № 1,6,7,30 | Администрация ПГО |  | г. Партизанск | 1,074 млн. руб. | 1 074,68 тыс. рублей (доля местного бюджета для привлечения средств краевого бюджета в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края») | 2020 | Муниципальная программа «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водозабора «Северный» на реке Партизанская в с. Углекаменск | Администрация ПГО | проектирование | Г. Партизанск, с. Углекаменск | ПСД - 9,4 млн.руб. | Местный бюджет Краевой бюджет | 2020-2022 | Муниципальная программа Государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция гидротехнического сооружения - защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка, | Администрация ПГО | проектирование | Г. Партизанск | 9,1млн.руб. | Местный бюджет, бюджет Приморского края | 2020-2022 | Государственная программа, муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты энергетики. 14; Строительство золошлакоотвала «Зеленая балка» для нужд филиала ОАО «ДГК» «Приморская генерация»», высота дамбы с учетом наращивания до отметки 160м, объем складирования золошлаков: 1 секции-1308 тыс.м3; 2 секции- 1834 тыс.м3.; Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»); Ведена в эксплуатацию Первичная дамба до отм.140,0м. Выдано разрешение на строительство 15.07.2019г.; Приморский край, г.Партизанск, установлено от места пересечения трассы с границей территории Партизанской ГРЭС, находящегося примерно в 1250 м по направлению на восток от ориентира – здания Дома культуры «Энергетик» по улице Индустриальной 11, до места пересечения с границей участка, согласованного для золошлакоотвального комплекса, находящегося примерно в 1400 м по направлению на северо-запад от ориентира здания № 11 по ул. Индустриальной; Собственные средства; 2019-2021; Инвестиционная программа ООО «ДГК». Объекты теплоснабжения. 15; «Техническое перевооружение котельной № 10 с переключением нагрузки котельной № 5,7,8,20,23,35. Тепловые сети – 1 этап», протяженность теплосети – 2263 м, в том числе подземная прокладка 1950 м, надземная прокладка 313 м.; Краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго»; реконструкция; Приморский край, г. Партизанск, на земельных участках с кадастровыми номерами: 25:33:180112:1069; 25:33:180112:2004; 25:33:180112:2005; 25:33:180112:2006; 10,0; Собственные средства; 2019-2021гг.; Производственная программа предприятия. 16; «Техническое перевооружение котельной № 10 с переключением нагрузки котельной № 5,7,8,20,23,35. Тепловые сети – 2 этап», протяженность теплосети – 2020,81м,; Краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго»; реконструкция; местоположение установлено примерно в 42 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г.Партизанск, ул.Лазо,4; 5,0; Собственные средства; 2019-2021; Производственная программа предприятия. 17; «Техническое перевооружение котельной № 10 с переключением нагрузки котельной № 5,7,8,20,23,35. Котельная – 1 очередь строительства», номинальная производительность котла – 16т/ч.; Краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго»; реконструкция; относительно ориентира в границах участка, ориентир- здание (лит.Ж) почтовый адрес ориентира: г. Партизанск, ул. Ленинская, 54,; 5,0; Собственные средства; 2019-2021; Производственная программа предприятия. 18; «Техническое перевооружение котельной № 10 с переключением нагрузки котельной № 5,7,8,20,23,35. Котельная – 2 очередь строительства», мощность котельной с учетом оборудования 1 и 2 очереди – 28,53 Гкал/час; годовая выработка тепла-52,75 тыс.Гкал; Краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго»; реконструкция; относительно ориентира в границах участка, ориентир- здание (лит.Ж) почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, 54,; 5,0; Собственные средства; 2019-2021; Производственная программа предприятия. Объекты придорожного сервиса. 19; Станция технического обслуживания автомобилей; ИП Казанко Вадим Иванович; строительство; Примерно в 253 м по направлению на юго-восток от ориентира-ж/д, адрес ориентира: г.Партизанск, ул.Кожевенная, д.55; 10,0; Собственные средства; 2018-2021; Частный бизнес - проект. 20; Здание для организации общественного питания в качестве объекта придорожного сервиса, магазин сопутствующей торговли; Чэнь Бяо; строительство; Примерно в 70 м по направлению на север от ориентира-ж/д, адрес ориентира: г.Партизанск, ул.Партизанская, д.82; Собственные средства; 2019-2021; Частный бизнес - проект. Объекты гаражного назначения. 21; Гаражный бокс, общей площадью 94,5 кв.м.; Гордин Евгений Иванович; строительство; Примерно в 157 м. по направлению на юго-запад, адрес ориентира: г.Партизанск, ул.Герцена, д.90а; 8,0; Собственные средства; 2018-2019; Частный бизнес- проект. Гостиничное обслуживание. 22; Гостиница на 8 мест, общей площадью 446,39 кв.м.; ООО «Базис»; строительство; Приморский край, г.Партизанск, ул. Садовая, д.3; 20,0; Собственные средства; 2019-2021; Частный бизнес- проект. Религиозное использование. 23; Часовня, общей площадью 84,7 кв.м.; Местной религиозной организации православный Приход храма Сретения Господня г.Партизанска Находкинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); строительство; Установлено примерно в 151м по направлению на северо-восток от ориентира - жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: , г.Партизанск, ул.Щорса,2; 20,0; Собственные средства, благотворительные взносы; 2018-2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |

лана создания инвестиционных объектов необходимой для инвесторов инфрастру

## ктуры в городском округе 'Город Йошкар-Ола' на 2018 - 2020 годы